河北建设勘察研究院有限公司整体搬迁项目施工水电安装劳务分包招标文件

（JKBQ-SD-2017-02）

招标单位：河北省第二建筑工程有限公司第八分公司

目    录

一、招标公告

二、投标须知前附表

三、投标须知

四、合同主要条款

五、投标文件格式

一、招标公告

河北建设勘察研究院有限公司整体搬迁项目施工

水电安装劳务分包招标公告

根据公司《工程、劳务分包管理规定》的要求，结合自身生产经营的实际情况，我河北二建八分公司对河北建设勘察研究院有限公司整体搬迁项目施工水电安装劳务分包进行招标，给所有参加投标的施工队伍提供公开、公平、公正的竞争机会，力求选择到分包价格合理、施工质量合格、管理水平高、社会信誉好的长期合作伙伴。现将有关招标事项公告如下：

1、工程概况：河北建设勘察研究院有限公司整体搬迁项目施工。本工程包括地下车库、东配楼、西配楼、办公楼共4个单位工程。1）地下车库：框架结构，8253.01平方米，地下一层。2）办公楼：框剪结构，建筑面积16660.56平方米，地下二层，地上十层。3）东配楼：框架结构，建筑面积3710.84平方米，地下二层，地上五层。4）西配楼：框架结构，3862.26平方米，地下二层，地上五层。

2、项目地点：石家庄市鹿泉区上庄镇。

3、招标范围：本次招标包括办公楼、东配楼、西配楼、地下车库。

- 给排水（包括建筑图纸中雨水系统）、电气图纸中所包含的全部施工及调试内容（含变更）；其中弱电及监控系统包括线管线盒、桥架、穿带丝等预留预埋工作。

（2）图纸中消防、通风、暖通的预留预埋工作。

（3）成品保护，结构剔凿处理。

（4）安全生产及文明施工。施工区、生活区必须达到“河北省安全文明工地”要求。

场区道路、施工区、办公区、生活区等文明施工责任区的清理、打扫卫生、洒水控制扬尘，文明施工用工。分包方必须安排专职人员负责。

和发包方签订安全生产文明施工协议，按标准要求配备专职安全员（持证上岗）。

发包方组织的迎检检查，分包方必须积极主动配合，达到施工区和生活区的安全生产及文明施工管理要求。

（5）生产区及生活区内的全部临水、临电（含三级配电以下接电）。施工人员必须满足施工现场施工作业要求及生活区正常作息要求，做到随叫随到，不得影响施工现场的正常施工。若不能满足上述要求将进行相应的经济处罚。

（6）周转工具及材料管理：

分包方负责施工范围内发包方提供的材料和机具等的来料卸车，现场机械吊装需要的人工配合，分类码放、挂牌管理；施工现场范围内的材料二次搬运；所有设备的安放就位、维修和保养。分包方负责做好周转工具的保管工作，出现的损坏和丢失等造成的损失由分包方承担。分包方所用小型工具要求入库存放，摆放整齐。

（7）分包方的电工、焊工、机械工、机修工要全部持证上岗、人、证相符。

（8）分包方施工做好与土建施工等其他队伍的配合，不得损坏其他队伍的成品，否则承担由此造成的一切经济损失。

（9）施工现场发生的不可避免的降效、窝工。

1）因施工现场统一作业面多队施工，队伍之间相互影响，而产生的降效费；

2）由于自然因素造成工程中断施工的间歇时间，施工中临时停工、停水、停电、机械发生故障，施工过程中的材料短缺的误工费用；

3）因自然气候、流行性传染病、政府部门要求等，不可抗因素影响而造成的停工、窝工费用。采取冬季施工措施而发生的人工费用，冬季施工工人降效费用，不可避免的间隙窝工费用；

（10）分包方劳务人员的各种办证费用，如暂住证、就业证、上岗证、健康证、劳务注册备案费用等。

（11）分包方自备劳保用品，含安全带、雨衣、雨伞、雨鞋、手套、口罩等。其中安全帽、工作服由项目部提供，并从工程款中扣除。

4、计划工期：项目部通知

5、质量标准：“河北省省优”

6、承包方式：包工不包料（含辅材）

7、投标单位资格要求

投标方使用河北建兴建筑劳务有限责任公司投标，投标方必须支付劳务承包总价0.8%的管理费和0.2%的生活水电费，招标方支付劳务费时扣除。

8、投标方式

本次项目委托河北建工物流有限公司网标电子商务平台进行网上公开、透明招标，竞价后进行洽商谈判议价。预计选择3个中标单位进入最后谈判阶段.

投标人须先到项目部报名，报名后自行登录建工物流电子商务平台注册登录号，网址为：http://cnzhongcai.com，完成企业投标注册后按照投标规则（详见附件）按时进行投标报价。

9.报价（见附表格式）

投标报价以2012年版河北省消耗量定额工程量计算规则定额工形式报价，定额工单价一次包死，不受天气、季节及国家相应政策调整的影响。投标人可根据附表分项自由报价。本工程设置报价拦标价:

给排水（包括建筑图纸中雨水系统）、电气 75元/工日，图纸中所包含的全部施工及调试内容（含变更），；其中弱电及监控系统包括线管线盒、桥架、穿带丝等预留预埋工作。

消防、通风、暖通的预留预埋 75  元/工日。超过拦标价的一律废标。

结算时对定额的引用发生争议，以公司审计部为准。

10、报名时间

报名截止时间： 2017年7月24日12时。

11、联系人及电话

项目联系人：董云鹏（项目经理）  电话：18633831814

工程科联系人：马兴   电话：18031365016

网站技术负责人：刘江涛，电话031168020050

河北省第二建筑工程有限公司第八分公司

2017年  月   日

二、投标须知附表

| 项号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 河北建设勘察研究院有限公司整体搬迁项目施工水电安装劳务分包 |
| 2 | 建设地点 | 石家庄市鹿泉区上庄镇 |
| 3 | 工程概况 | 本工程包括地下车库、东配楼、西配楼、办公楼。1）地下车库：框架结构，8253.01平方米，地下一层。2）办公楼：框剪结构，建筑面积16660.56平方米，地下二层，地上十层。3）东配楼：框架结构，建筑面积3710.84平方米，地下二层，地上五层。4）西配楼：框架结构，3862.26平方米，地下二层，地上五层。 |
| 4 | 承包方式 | 包工包辅材，自带施工机械设备、工具和仪器、施工电线电缆，并负责机械设备维护保养。 主要机械设备包括切割机、弯管器、开孔器、红外线放线仪、水钻、电钻、套丝机、热熔机、电焊机（带焊把线、防护用品）、气压焊（带氧气瓶、乙炔瓶、焊枪、割枪、氧气带）、无齿锯（带锯片）、电锤（带钻头）、压线钳、打压泵（含压力表）、压槽机、钢锯、PPR专用剪刀、所涉及到管道的配件等。分包方负责机械设备维护保养。 钉、氧气、乙炔、锯片、锯条、焊条、麻、生料带、胶布、铅油、螺丝、自攻钉、钢丝、铁丝、焊锡膏、锡条、胶水、防锈漆及其它施工过程中所需的所有耗材均由分包方自理。 |
| 5 | 质量标准 | 河北省省优标准 |
| 6 | 招标范围 | 本次招标包括办公楼、东配楼、西配楼、地下车库。（1）给排水（包括建筑图纸中雨水系统）、电气图纸中所包含的全部施工及调试内容（含变更）；其中弱电及监控系统包括线管线盒、桥架、穿带丝等预留预埋工作。（2）图纸中消防、通风、暖通的预留预埋工作。（3）成品保护，结构剔凿处理。（4）安全生产及文明施工。 |
| 7 | 计划工期 | 详细施工计划由招标人根据建设单位总工期及分项工期另行通知，作为合同附件，中标人必须严格执行。建设单位对工期要求严格，可能会对工程的施工计划及组织产生一定影响，所以要求中标人具备通过自身努力切实达到甲方要求的完工工期的能力，具备抢工的组织能力和窝工的承受能力，并不得以此或相关事宜为借口进行工期和费用的索赔。 |
| 8 | 投标人资质 等级要求 | 投标人具有独立法人资格，具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，所投产品生产及施工须保证本工程能够顺利通过验收。不接受联合体投标。 |
| 9 | 踏勘现场 | 投标人自行踏勘 |
| 10 | 报价方式 | 1）根据报价依据、报价所含内容，依据2012年版河北省消耗量定额工程量计算规则报价（详见报价表）。 2）本报价为包干价格，不随国家政策性和市场人工单价浮动而上下浮动。 3）中标方报价应综合考虑人工费及材料价格波动因素，并根据劳务招标文件第三条（招标要求）规定的工程范围，结合各自的承受能力进行报价，事后不得因人工费及材料价格上涨等再提出追补报价。 4）赶工措施费、施工机械迁移费、远征费、流动资金贷款利息等，中标方在报价中自行考虑，结算时不予调整。 |
| 11 | 投标限价 | 给排水（包括建筑图纸中雨水系统）、电气（强弱电） 75 元/工日，消防、通风、暖通的预留预埋 75 元/工日。 |
| 12 | 投标有效期 | 60日历天（从投标截止之日算起） |
| 13 | 投标保证金 | 投标保证金形式：电汇、网银转账。 投标保证金金额：人民币1万元整（大写：壹万元整） 递交截止时间：在7月24日12:00之前（以到账时间为准）。账户详细信息如下： 收款人账号：619 0120 1300 0000 089 收款人名称：河北建兴建筑劳务有限责任公司 收款人开户行：河北银行股份有限公司广安街支行 注意事项：1、交投标保证金时留好打款评证或截图 2、交投标保证金时在备注栏填写：投标的项目名称+自己的姓名 （例：河北建勘项目劳务投标保证金+张三） 投标保证金的退还：最迟在合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。 |
| 14 | 招标方式 | 公开招标，先招后议。本次投标在中鼎嘉华采购网平台进行。平台网址为：http://cnzhongcai.com。 |
| 15 | 开标时间 | 开标时间: 2017年7月26日15时 0分； |
| 16 | 谈判时间 | 另行通知 |
| 17 | 开标程序 | 开标程序分为网上竞价阶段和谈判阶段。投标单位应不少于5家，不满足要求时推迟开标。 1、竞价阶段： 在电子商务平台综合评标系统进行投标。采用投标报价高位淘汰方式。技术部分只提供电子版并上传电子商务平台。 采用三轮报价，第一轮不淘汰，第二轮淘汰后剩余5家，第三轮淘汰后剩余3家进入谈判阶段。 报价时间间隔为30分钟。 2、谈判阶段： 进入谈判阶段的投标单位需提供装订成册并按格式要求盖章签字的投标文件壹份（商务报价部分按最后一轮网上竞价填写，并附详细请单）。 |
| 17 | 评标委员会组成 |  |
| 18 | 确定中标人 | 进入谈判阶段后，招标人根据投标单位的报价、商业信誉、业绩、资金实力等择优选择中标人，招标人不承诺最低价中标。 |
| 19 | 履约担保 | 中标单位向招标单位缴纳履约保证金 10 万元。根据合同规定进行返还。 |
| 20 | 投标服务费 | 确定中标人后，2日内由中标人向物流平台缴纳中标价1‰的电子投标服务费（中标人承担）。 |
| 21 | 招标人联系方法 | 招 标 人：河北建设勘察研究院有限公司整体搬迁项目 联 系 人：董云鹏 联系电话： 18633831814 |
| 22 | 电子商务平台技术支持联系方法 | 招标服务平台：中鼎嘉华采购网 联系人：刘江涛 联系电话：0311-68020050 |
| 23 | 招标人监督部门及联系方式 | 招标人监督部门：河北建工集团有限责任公司纪检监察部 联系人：焦玉民，联系电话：0311-87056639 |

三、投标须知

（一）总则

1、工程说明

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表。

2、招标范围及工期

2.1本招标工程项目的招标范围见本须知前附表。

2.2本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表。

3、质量要求

3.1本招标工程质量要求详见投标须知前附表。

4、合格的投标人

4.1投标人资质等级要求详见本须知前附表。

4.2投标人合格条件详见本招标工程招标公告。

5、发标及踏勘现场

5.1招标人不统一组织踏勘现场，投标人可自行到施工现场进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3经招标人允许，投标人方可为踏勘目的而进入招标人的项目施工现场，但投标人不得因此使招标人承担有关责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

6、投标费用

6.1 投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。招标人不对非自身原因造成的投标人投标费用的增加负任何责任。

（二）招标文件

7、招标文件的组成

7.1招标文件包括下列内容：

（1）投标须知及投标须知前附表

（2）评标办法

（3）投标文件格式

（4）施工图纸

7.2 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，认真核对文件，如有残缺等问题应在获取招标文件后24小时内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

8、招标文件的澄清

投标人若对招标文件有疑问，应于投标截止日期 2 日前以书面形式向招标人提出澄清要求。

9、招标文件的修改

9.1 招标文件发出后，在投标截止时间 3 日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

9.2 招标文件的修改意见将发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后24小时内以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9.3 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.4 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

(三)投标文件

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

10.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11、投标文件的组成

11.1 投标报价表。

11.2 近三年同类工程业绩

11.3 拟派本工程管理人员及特殊工种名单

11.4 拟投入本工程的各工种人员数量

12、 投标报价

12.1 本工程的投标报价采用投标须知前附表所规定的方式。

12.2 投标人的投标报价，应是完成本须知和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，投标报价时按照网上竞价规则进行报价。

12.3投标报价由投标人按照图纸和招标文件的要求，结合施工现场实际情况以及自身技术水平、管理水平、加工能力、经营状况、机械配备和制定的施工组织设计，自主报价。

12.4 报价依据：

（1）根据报价依据、报价所含内容，依据2012年版河北省消耗量定额工程量计算规则报价（详见报价表）。

（2）本报价为包干价格，不随国家政策性和市场人工单价浮动而上下浮动。

（3）赶工措施费、施工机械迁移费、远征费、流动资金贷款利息等，中标方在报价中自行考虑，结算时不予调整。

（4）投标单位应按照市场价格、结合本单位的实力确定价格，该价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动，投标单位在计算报价时应充分考虑保证工程质量、工期等所发生的各种风险费用后确定有竞争性的报价，事后不得因人工费及材料价格上涨等再提出追补报价。

12.5投标报价所包含的内容明确如下：

（1）给排水（包括建筑图纸中雨水系统）、电气图纸中所包含的全部施工及调试内容（含变更）；其中弱电及监控系统包括线管线盒、桥架、穿带丝等预留预埋工作。。

（2）图纸中消防、通风、暖通的预留预埋工作。

（3）成品保护，结构剔凿处理。

（4）安全生产及文明施工。施工区、生活区必须达到“河北二建安全文明建设工地的建设标准”要求。

场区道路、施工区、办公区、生活区等文明施工责任区的清理、打扫卫生、洒水控制扬尘，文明施工用工。分包方必须安排专职人员负责。

和发包方签订安全生产文明施工协议，按标准要求配备专职安全员（持证上岗）。

发包方组织的迎检检查，分包方必须积极主动配合，达到施工区和生活区的安全生产及文明施工管理要求。

（5）生产区及生活区内的全部临水、临电（含三级配电以下接电）。施工人员必须满足施工现场施工作业要求及生活区正常作息要求，做到随叫随到，不得影响施工现场的正常施工。若不能满足上述要求将进行相应的经济处罚。

（6）周转工具及材料管理：

分包方负责施工范围内发包方提供的材料和机具等的来料卸车，现场机械吊装需要的人工配合，分类码放、挂牌管理；施工现场范围内的材料二次搬运；所有设备的安放就位、维修和保养。分包方负责做好周转工具的保管工作，出现的损坏和丢失等造成的损失由分包方承担。分包方所用小型工具要求入库存放，摆放整齐。

（7）分包方的电工、焊工、机械工、机修工要全部持证上岗、人、证相符。

（8）分包方施工做好与土建施工等其他队伍的配合，不得损坏其他队伍的成品，否则承担由此造成的一切经济损失。

（9）施工现场发生的不可避免的降效、窝工。

1）因施工现场统一作业面多队施工，队伍之间相互影响，而产生的降效费；

2）由于自然因素造成工程中断施工的间歇时间，施工中临时停工、停水、停电、机械发生故障，施工过程中的材料短缺的误工费用；

3）因自然气候、流行性传染病、政府部门要求等，不可抗因素影响而造成的停工、窝工费用。采取冬季施工措施而发生的人工费用，冬季施工工人降效费用，不可避免的间隙窝工费用；

（10）分包方劳务人员的各种办证费用，如暂住证、就业证、上岗证、健康证、劳务注册备案费用等。

（11）分包方自备劳保用品，含安全带、雨衣、雨伞、雨鞋、手套、口罩等。其中安全帽、工作服由项目部提供，并从工程款中扣除。

13、投标货币

13.1 本工程投标报价采用的币种为人民币。

14、投标有效期

14.1 投标有效期见投标人须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

15、投标保证金

15.1 投标人应在提交投标文件的同时，按有关规定提交本须知前附表所规定数额的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

15.2投标人应按投标须知前附表中要求提交投标保证金。

15.3 对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

15.4投标保证金的退还

招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人退还投标保证金。中标人的投标保证金自动转为履约保证金。

15.5 如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：

15.5.1中标人未能在规定期限内签订合同协议或提交履约保证金。

15.5.2投标人在投标有效期撤回投标文件。

(五) 开  标

16、开标

16.1 招标人按投标人须知前附表所规定的时间和方式开标，所有投标人应准备充分并参加。

16.2 开标程序：

16.2.1网上竞价阶段：

经过中鼎嘉华采购网平台注册并投标的单位应按规定的时间及要求上传投标文件。网上竞价阶段按照给出的格式填写报价，电子招标系统将根据网上竞价规则自动进行高位淘汰程序。技术部分（施工组织设计及组织机构人员表）电子版资料需按照规定进行上传。

16.2.2谈判阶段:

进入谈判阶段的投标单位需提供壹份装订好的纸质版投标文件。谈判阶段的投标文件需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。

投标文件封面或扉页、投标函均应加盖投标人印章，并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，投标文件由委托代理人签字或盖章的，需同时提交投标文件授权委托书。全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由委托代理人签字或盖章。

投标报价部分按照最终的竞价进行填写。

(六) 评  标

17、评标

17.1评标的依据

招标文件和投标文件。

17.2评标原则

评标将公平、公正，科学合理的原则进行评标工作。

17.3评标内容

对进入谈判阶段的投标人的投标文件进行评审，评委将根据投标单位的投标报价、商业信誉、业绩、资金实力等情况进行综合评审，择优选择中标单位，招标人不承诺以最低价为唯一中标条件。

（七）中标通知

27、中标通知

27.1招标人根据评标结果在投标谈判阶段结束后7日内向中标人发出中标通知。

27.2在向中标人发出中标通知后，同时通知落标人。不解释落标原因，不退还投标文件。

（八）签订合同

28、签订合同

28.1中标人收到中标通知后20日内与招标人签订合同。

28.2拒签合同

28.2.1如因中标人原因拒签合同，则按违约处理。对违约方没收其投标保证金。

中标通知发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。

四、 合 同 主 要 条 款

一、双方职责和权限

1.施工管理

  - 甲方负责施工的总体安排和全面管理。

  - 甲方负责施工场地、道路、水电达到施工要求，具备施工条件。

  - 甲方负责提供乙方人员所需的宿舍、食堂、厕所等临时生活设施；乙方自备炊事用具及材料，自行安排有健康证的炊事人员，乙方人员要节约用水用电，严禁使用电炉取暖或做饭，燃料费及电费由乙方自负。

  - 乙方必须按住建部规定要求如数配备专职安全管理人员并进行自我安全管理。

  - 乙方常驻施工现场的管理人员，数量不得低于  2 人，素质必须满足施工要求。

  - 乙方承包工程范围内所需的特殊工种必须持国家相关部门颁发的有效证件上岗。

  - 乙方负责对自有工人进行生产安全、交通安全、食品卫生及预防煤气中毒等方面的培训教育。

  - 甲方有权对乙方的培训教育工作进行监督检查，也可以直接对乙方施工人员进行必要的培训教育，相关费用由乙方负担。

  - 乙方人员必须按国家制定发布的各种规范要求施工，并遵守甲方有关安全生产、消防保卫、环境保护、场容卫生等各项规章制度，服从甲方有关人员的指导教育、监督检查，并及时向甲方反映情况、提供资料。如乙方违反规定和要求，甲方有权对其罚款。

  - 甲方对乙方的各种罚款、乙方对甲方的赔偿款均可由甲方直接从乙方工程款中扣除。

  - 乙方必须认真审查与其确定劳动关系的作业工人，保证其工人没有违法行为、身体健康、技术水平能满足甲方的要求。乙方工人年龄不得低于18周岁，也不得超过55周岁。乙方需将其作业人员登记造册，并报甲方备案。乙方报送的花名册必须写明工人的姓名、性别、年龄、籍贯、工种、身份证号码、上岗证号码。乙方必须将工人的增减变化情况随时报甲方。如因乙方容留犯罪人员所造成的一切后果由乙方承担，要求身体健康（要有体检证明），因病造成的损失由乙方负责。

  - 乙方负责按时给其工人发放工资并代缴代扣各种社会保险金。甲方每次支付人工费后，乙方应将工人工资发放表本人签字后报甲方备案留存。

  - 乙方负责办理工人的暂住证、上岗证、就业证、小区内工作证、健康证等政府部门要求办理的证件的费用；甲方协助办理。乙方负担可能因证件不全而发生的罚款。乙方应向甲方提供负责人签字有效的授权书，交由甲方保存。并明确权限范围，授权人在施工过程中的签字有效。因其它原因造成的经济纠纷由乙方承担。

  - 乙方必须做好甲方和业主的半成品、成品的保护工作；否则，必须照价赔偿给甲方或业主造成的损失，并接受甲方给予的经济处罚。

  - 分包方工人必须遵守发包方的各项规章制度，不得发生赌博，打架等违纪行为，不得使用外来盲流及业主单位职工。如被发包方发现，发包方有权单方面解除合同，未支付分包方的所有费用不再支付。若乙方人员不服从管理、酗酒滋事、影响正常生产秩序，乙方要承担全部的经济赔偿责任并接受甲方的相应处罚。

  - 在施工过程中及工程完工后，遇有争议、矛盾，分包方应委托代表及相关人员（不得超过3人）在双方约定地点协商解决。双方应加强对工人的管理、教育，分包方人员在任何时候不得以任何理由到发包方办公、生活场所干扰发包方正常的办公、生活，否则，视情节轻重，分包方给予发包方3万至5万元经济补偿，在工程款中扣除。对于造成严重后果的，依法追究责任。

  - 分包方不得将家属、小孩带至工地住宿，不得在宿舍内私拉乱接电线及插座，不得在宿舍内使用电炉、电饭锅、电磁炉、电炒锅、电热毯、热得快、燃气灶、煤油炉等大功率电器。如有发现将没收上述电器，并处以500元/次的罚款，由此造成的损失由分包方承担，双倍赔偿。

- 技术质量管理

  - 甲方负责对乙方进行施工技术交底。全面负责施工全过程的技术质量监督、检查和管理工作。

  - 乙方必须严格按照甲方的技术交底施工作业；若因乙方未按甲方的技术交底施工作业而造成返工，乙方要赔偿由此而给甲方造成的全部直接损失和间接损失。

  - 甲方可随时随地对乙方施工的工程质量进行检（抽）查，甲方有权就不合格项对乙方进行处罚。

  - 乙方要按国家质量验收规范及甲方的有关工程管理规定，做好各分部分项工程的施工，并提供有关质量自检记录资料，每道工序质量由专人负责，其负责人将自检情况报甲方。

  - 乙方要与承包范围外的相关工序（砌筑、抹灰、门窗安装等）的施工班组进行交接检；若有不符合的现象，乙方必须无偿进行维修直至满足要求。若不及时派人维修，甲方可安排维修，所产生的费用由乙方负担。

  - 乙方必须按照国家规定的质量验收规范、施工验收规范和施工图纸精心组织施工，工程质量应达到设计图纸要求及符合国家规定的质量验收规范、施工验收规范。对本工程质量标准，双方约定如下：本工程质量必须达到合格标准；若达不到合格标准，甲方可按乙方承包总价款的 2 ％处以乙方罚金。

- 材料设备管理

  - 甲方负责主材、周转工具和垂直运输机械的供应及管理；乙方要提前15日向甲方报送主材及周转工具需求计划。

  - 乙方要保管好甲方提供的临建设施、周转工具等；如乙方造成人为的损坏和丢失，必须按市场价赔偿甲方。

  - 乙方要遵守和执行甲方材料及周转工具领用规定，必须指定专人，并由乙方出具授权委托书，对领用的材料、周转工具要与甲方共同清点；要履行书面领、还手续，由乙方施工现场负责人签字；乙方对领用的甲方的周转工具要严格按操作规程使用，加强维修保养；乙方要将领用的材料、周转工具退还到甲方指定的地点。

  - 甲方采取限额领料方式发料，乙方要严格按甲方编制的施工预算用料施工。乙方在施工中，在保证工程质量的前提下，要节约材料，并将节约下来的材料及时退给甲方。甲方材料主管签发施工任务单时，要核对乙方的材料、工具使用情况，材料用量超过预算的部分从乙方承包价款中扣除，工具未及时交回或损坏的按市场价扣除。

  - 乙方自备的辅材、机械设备、工具、仪器、配电箱、电线电缆等必须符合质量、安全规范要求。

  - 分包方人员生活用燃料由分包方自行解决，不得随意烧现场木材。

- 安全生产与文明施工管理

  - 甲方负责对乙方进行安全技术交底。分包方要对作业人员进行本岗位专业安全知识培训。

  - 分包方所有的特殊作业人员，必须持有合格有效的操作证上岗，保证人证合一。

  - 乙方必须严格按照国家安全规范和安全技术交底施工；若因乙方不按规范和安全技术交底施工或违章施工或违章指挥而发生人身伤亡事故，则事故责任、相应的医疗费用、对受伤害人员的赔偿、建设行政主管部门的罚款等及其他一切后果均由乙方承担。

  - 乙方必须同甲方项目部签订安全协议书、安全承诺书、消防协议书、治安防范协议书和《质量/环境/职业健康安全协议书》，并在施工中严格履行协议书各项条款。

  - 甲方负责落实各项安全生产规章制度，监督检查施工现场的各种安全防护措施的制定和实施；安全帽等个人防护用品的费用由乙方负担。防护用品必须合格，并符合有关安全规定。

  - 乙方人员在施工过程中必须正确佩戴个人安全防护用品；否则，甲方可按照双方签订的安全协议的约定对乙方进行经济处罚。

  - 乙方有权对甲方项目部的安全防护工作提出意见和建议。在乙方安全防护措施不到位、存在重大安全隐患的情况下，甲方有权行使整改令，造成损失或不配合整改的，将处以经济处罚；若乙方在明知不安全的情况下继续施工而发生安全事故，乙方要承担违章施工的全部责任。甲方有权单方解除合同。

  - 乙方要做好现场文明施工，严格按照“三清六好”标准进行施工，保持场内清洁常态化。发包方每月进行一次安全文明施工大检查，分包方负责人和班组长必须参加，并参加业主、监理、公司项目部每周一次安全文明大检查。对检查中提出的问题未能按要求在3日内整改落实的，发包方给予2000元罚款并令其他人员进行整改，其整改所产生的费用从分包方当月人工费中双倍扣除，无需分包方同意。

  - 甲方和乙方必须贯彻执行国家和政府、行业主管部门颁布的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。对本工程的安全生产标准，双方约定如下：乙方严格遵守甲方的安全管理规章制度；乙方在施工中不发生安全事故、火灾事故，不出现违章指挥行为和违章作业行为。

  - 甲方和乙方必须严格执行工程所在地建设行政主管部门施工现场管理的有关规定及其他相关要求，加强科学管理，坚持文明施工。（对本工程的文明施工标准，双方约定如下：乙方施工要达到“  省   级文明工地”标准；在硬件设施达到标准的情况下，若达不到“  省   级文明工地”标准，甲方可按乙方承包总价款的 2 ％处以乙方罚金。

- 其他事项

  - 乙方委托           为现场施工负责人。乙方更换现场施工负责人必须经甲方同意；施工负责人必须常驻工地，离开工地必须向甲方项目经理请假。否则，甲方可酌情给予经济处罚。

  - 甲方对乙方的施工计划、施工质量、施工安全、文明施工及劳务进行全面管理和监督。乙方由于自身原因确实不能达到甲方对工期、质量、安全文明施工的要求时，甲方可单方面终止合同并追究乙方的责任。

  - 若乙方管理不到位而给甲方项目部和业主造成不良影响，甲方将视情况给予乙方       元以上的经济处罚，并有权将乙方主要责任人员清除出场。

  - 乙方要遵守国家及施工所在地的有关法律法规和管理条例；否则，因违反本条款造成的一切后果由乙方自负。

  - 分包方在施工过程中，必须无条件接受发包方各种指令，如属分包方施工内容和范围中的工作，分包方没有及时处理和完善，发包方有权另行安排其它队伍来进行处理和完善，所发生的费用无需得到分包方的确认，直接从分包方结算款中扣除。

  - 乙方出具非正规增值税专用发票应承担的责任：

①虚开增值税专用发票、开具其他非正规增值税专用发票产生的法律责任；②其他未能通过认证的责任；③以上原因引起的甲方税负的增加及税务机关的罚金。

承担以上责任并不免除乙方开具正规增值税专用发票的义务。

## 二、劳务实名制及民工工资的发放及管理

## 分包队伍进场后须向甲方提供“进场劳务人员花名册”，并提供身份证原件进行验证，留存身份证复印件保证“人证合一”。分包队伍不得使用60岁以上男性，50岁以上女性，不得使用童工，不得使用有明显疾病（如心脏病、高血压、癫痫、传染病、职业病等）的人员。分包队伍以作业组为单位设立考勤表，由劳务专管员坚持每天考勤，填写职工考勤表。甲方每周抽查分包任务考勤记录的真实性，并记录有关情况。

## 乙方应加强人工费分配管理工作，每月人工费发放必须有人工费发放工资单，工资单上必须有当事人签字，不得有代签字现象发生。乙方应按上述要求做好工人工资管理工作。如因工人工资问题到甲方、业主办公室或有关政府部门闹事，甲方给予乙方每次3～5万元罚款；项目部视情况将工资直接发放到工人手中，乙方应及时提供考勤及每个人的工资数。

## 三．工期要求

详细施工计划由招标人根据建设单位总工期及分项工期另行通知，作为合同附件，中标人必须严格执行。建设单位对工期要求严格，可能会对工程的施工计划及组织产生一定影响，所以要求中标人具备通过自身努力切实达到甲方要求的完工工期的能力，具备抢工的组织能力和窝工的承受能力，并不得以此或相关事宜为借口进行工期和费用的索赔。

四、结算及付款方式

1、发包方按照工程施工进度为承包方开具施工任务单，并按实际完成工程量进行结算，最终结算金额以发包方审计部门出具的“劳务分承包人工费结算审批单”的审定金额为准。人工费支付时，承包方向分包方出具与合同签订方一致的增值税专用发票，否则由此产生延迟付款的责任由分包方承担。

每月支付上月已结算费用的70%；待整个工程竣工验收后，支付至已结算人工费的90%，剩余10%作为质量保修金，竣工验收合格满贰年后一个月内无息付清。

2、结算时，按照2012年版河北省消耗量定额工程量计算规则据实核定。

3、招标范围内的所有施工内容均包含在报价内，不另行计算。

## 五、保修责任：

保修期为   贰  年 ，保修期自整体工程竣工验收合格之日起计算（包括自本合同工程施工完至整体工程竣工验收合格之间的时间）。保修期内，若发现质量问题，乙方应及时修复；否则，甲方有权另选队伍维修，费用从保修金中扣除，保修金不足的部分由乙方补足，同时，由于乙方未及时维修而造成人身和财产损害的，乙方承担赔偿责任。

六、争议

如因乙方原因中途以各种理由要求甲方结算退场、无理取闹，甲方以乙方所完成合格工程量的70%给予结算，剩余30%视为乙方自愿放弃不再结算。乙方不得在工地取闹上访。甲乙双方发生合同争议，应由双方通过友好协议解决，协商人数不得超过3人，如协商不能解决，可向公司工程管理部门协调解决，如解决不了可向石家庄仲裁委员会申请仲裁。

本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他项，其他项与正文具有同等效力。在本合同之外签订的协议等、当内容与本合同相抵触则无效。

乙方严禁转包或二次分包，否则甲方有权单方终止合同并扣除已完成产值的30%。不能满足进度、质量、安全、文明施工要求的无条件退场，且按已完成工程量的70%结算，剩余30%视为乙方自愿放弃不再结算。

七、其它：

1、承包人应加强对已完工程的保护工作，同时必须注意对其他方已完工产品的保护，若造成其他方物品的损坏，乙方应予赔偿，具体额度由双方友好协商，协商不成时由甲方和监理确定。

2、一切解释权归招标人所有。

五、投标文件格式

招标

投标文件

投   标   人：          		        （盖章）

法定代表人或授权委托人：            （签字或盖章）

日        期：         年        月         日

河北建设勘察研究院有限公司整体搬迁项目施工水电安装劳务分包投标报价表

投标人姓名：                          联系电话：

| 序号 | 项目名称 | 定额工 | 工程量 | 定额工 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办 公 楼 | 给排水（含雨水）、电气（强弱电） |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防、通风、暖通预留、预埋 |  |  |  |  |  |
| 2 | 西 配 楼 | 给排水（含雨水）、电气（强弱电） |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防、通风、暖通预留、预埋 |  |  |  |  |  |
| 3 | 东 配 楼 | 给排水（含雨水）、电气（强弱电） |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防、通风、暖通预留、预埋 |  |  |  |  |  |
| 4 | 地 下 车 库 | 给排水（含雨水）、电气（强弱电） |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防、通风、暖通预留、预埋 |  |  |  |  |  |
| 5 | 零工（合同范围之外） | 技工 | 工日 | —— |  |  |  |
|  |  | 壮工 | 工日 | —— |  |  |  |
| 合计 |  |
| 对招标文件的确认意见 |  |

备注：各项报价所含内容及工程量报价计算规则

（1）给排水（包括建筑图纸中雨水系统）、电气图纸中所包含的全部施工及调试内容（含变更），其中弱电及监控系统包括线管线盒、桥架、穿带丝等预留预埋工作。

（2）图纸中消防、通风、暖通的预留预埋工作。

（3）成品保护，结构剔凿处理。

（4）安全生产及文明施工。施工区、生活区必须达到“河北省安全文明工地标准”要求。

场区道路、施工区、办公区、生活区等文明施工责任区的清理、打扫卫生、洒水控制扬尘，文明施工用工。分包方必须安排专职人员负责。

和发包方签订安全生产文明施工协议，按标准要求配备专职安全员（持证上岗）。

发包方组织的迎检检查，分包方必须积极主动配合，达到施工区和生活区的安全生产及文明施工管理要求。

（5）生产区及生活区内的全部临水、临电（含三级配电以下接电）。施工人员必须满足施工现场施工作业要求及生活区正常作息要求，做到随叫随到，不得影响施工现场的正常施工。若不能满足上述要求将进行相应的经济处罚。

（6）周转工具及材料管理：

分包方负责施工范围内发包方提供的材料和机具等的来料卸车，现场机械吊装需要的人工配合，分类码放、挂牌管理；施工现场范围内的材料二次搬运；所有设备的安放就位、维修和保养。分包方负责做好周转工具的保管工作，出现的损坏和丢失等造成的损失由分包方承担。分包方所用小型工具要求入库存放，摆放整齐。

（7）分包方的电工、焊工、机械工、机修工要全部持证上岗、人、证相符。

（8）分包方施工做好与土建施工等其他队伍的配合，不得损坏其他队伍的成品，否则承担由此造成的一切经济损失。

（9）施工现场发生的不可避免的降效、窝工。

1）因施工现场统一作业面多队施工，队伍之间相互影响，而产生的降效费；

2）由于自然因素造成工程中断施工的间歇时间，施工中临时停工、停水、停电、机械发生故障，施工过程中的材料短缺的误工费用；

3）因自然气候、流行性传染病、政府部门要求等，不可抗因素影响而造成的停工、窝工费用。采取冬季施工措施而发生的人工费用，冬季施工工人降效费用，不可避免的间隙窝工费用；

（10）分包方劳务人员的各种办证费用，如暂住证、就业证、上岗证、健康证、劳务注册备案费用等。

（11）分包方自备劳保用品，含安全带、雨衣、雨伞、雨鞋、手套、口罩等。其中安全帽、工作服由项目部提供，并从工程款中扣除。

（12）依据2012年版河北省消耗量定额工程量计算规则。

(13)承包人需综合考虑以上承包内容，报出以上各项报价的综合报价。

近三年同类工程业绩

| 序号 | 工程名称 | 结构类型 | 建筑面积 | 工期（天） | 质量奖项 | 文明施工奖项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

拟派本工程管理人员及特殊工种名单

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位（工种） | 上岗证书编号 | 籍贯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：本表主要填写内容为施工队长、安全员、技术放线员、信号工、电工和焊工，表格内容不够可自行增加。

拟投入本工程的各工种人员数量

| 序号 | 工种 | 工人来源 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水工 |  |  |  |
| 2 | 电工 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

备注：工人来源指工人来自哪个省哪个县